## Slide 1
1차 프로젝트 발표
2D 게임프로그래밍

## Slide 2
횡스크롤 게임
측면에서 촬영하도록 하여, 플레이어 캐릭터를 포함한 게임플레이 내 물체들이 오직 좌우로만 움직일 수 있는 게임 입니다.
몬스터
플레이어는 몬스터를 공격할수 있고, 몬스터 또한 플레이어를 공격할수 있는 상호작용을 합니다.
다양한 종류의 아이템
게임에서 아이템은 재미를 결정짓는 중요한 요소라고 생각합니다. 그렇기에 다양한 아이템을 구현 할 것입니다.
게임 컨셉

## Slide 3
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 8방향 키보드 조작 | 360도 자유로운 움직임
캐릭터 기술 | A키 입력시 대쉬, S키 입력시 점프 | 가속도가 붙은 상태에서 점프할시 더 높이 점프
맵 | 초원 컨셉 1개 | 눈, 사막, 용암(보스) 컨셉 맵 3개 추가
적 AI | 일반 몬스터 : 벽에 부딪히기 전까지 직진하며 이동, 벽에 부딪히면 반대 방향으로 진행 | 보스 몬스터 추가 : 캐릭터를 쫓아오며, 데미지를 입을시 잠시 공격 불가능
게임 기능 | 캐릭터가 몬스터에게 부딪힐시 데미지. 구멍으로 추락할시 사망. 버섯 아이템 먹으면 키커지면서 체력+1. 맵의 중간지점 세이브포인트 | 꽃 아이템 먹을시 S키 입력하면 불이 나감. 스타코인이라는 희귀 코인 구현
사운드 | 배경 음악, 점프 사운드, 죽을 때 소리, 아이템 먹는 소리 | 
애니메이션 | 달리기, 점프, 앉기, 골인 지점에 매달리기 | 꽃 아이템 불꽃, 거북이 등딱지 날아가는거
개발 범위

## Slide 4
>>
>>
>>
STEP 1
STEP 2
STEP 4
아이템 블록. 캐릭터의 머릴로 쳐서 아이템을 얻는다.
몬스터. 부딪히면 죽는다. 버섯을 먹어서 키가 커진 상태라면, 덩치가 다시 작아진다.
몬스터를 피해서 진행하거나
캐릭터가 골인지점인 깃발에 닿으면 승리.
게임 실행 흐름
버섯 아이템. 먹으면 캐릭터의 키가 커지고 체력이 1늘어난다.
몬스터를 밟고 지나간다.
구멍으로 떨어지면, 캐릭터든 몬스터든 죽는다. 점프해서 피해야 한다.

## Slide 5
1주차 | 수집 및 맵 구현 | 캐릭터 애니메이션, 사운드 수집 맵 구현 ( 캔버스에 잘 나오는지 확인)
2주차 | 캐릭터 이동 | 좌우 움직임, 점프 구현 발판이 없을시 떨어지게 되는 중력 구현 대쉬 기능 추가
3주차 |  | 
4주차 | 몬스터 구현 | 몬스터 AI 설정 몬스터 위치 좌표 입력 몬스터 크기 설정
5주차 |  | 
 | 캐릭터의 상호작용 | 캐릭터가 몬스터를 밟고 점프하는 기능 캐릭터가 몬스터에게 피격후 죽는 기능 물음표 박스를 쳤을 때 아이템이 나오는 기능
6주차 | 사운드 | 사운드 입히기
7주차 | 중간점검 | 1. 메인 메뉴 창 구현 2. 6주간 진행 내용 검토 후, 부족한 부분 보강
8주차 | 기능 보완 | 가속도가 붙은 상태에서 점프시 점프력 증가 구현 꽃 아이템 구현 스타 코인 먹을시 발생하는 추가 이펙트 구현
9주차 | 추가 맵 제작 | 사막맵 추가 설원맵 추가 용암맵 추가 보스 캐릭터 구현
10주차 | 마무리 | 최종점검 및 릴리즈
개발 계획